双牌县林业开发有限责任公司

FSC森林经营环境社会监测评估报告

2025年3月30日

# 概述

根据2025年营林工作计划，双牌县林业开发有限责任公司分别对FSC认证范围内5个联合实体成员单位森林经营10494.11 公顷经营单元进行了环境和社会监测评估。

监测工作分三个阶段进行：

第一阶段：2025年月3月1-2日，组织参加监测人员进行技术培训，设置固定样地；接受培训的有蒋兵锋、唐国清、李国寿人。

第二阶段：2025年3月3-5日，环境影响评估监测；

第三阶段：2025年3月6-7日，开展社会评估现场调查工作，资料整理汇总、报告编写和提交成果资料。

参加人员：1、蒋兵锋 双牌县林业开发有限责任公司FSC森林经营管理者代表；

- 刘建生 生产科联合体成员管理

- 姜仲光 综合管理

- 4、唐国清 阳明山林场营林科长

- 5、李益辉 FSC森林经营专家

监测期间：2025年3月1-10

## 二、监测对象和内容

（一）小班调查：

1、森林经营单元基本信息调查核实

2、森林经营活动

3、环境影响评估

4、病虫害防治

5、社会影响

## 三、监测依据

1、《FSC森林经营监测实施方案》；

2、《FSC森林经营环境管理技术规程》

3、FSC 中国国家森林经营管理

4、FSC-STD-30-001 V1-0

5、FSC-STD-30-001a

6、FSC-STD-30-005 V-0

四、监测方法

1、查阅森林资源档案信息

2、固定样地：

调查涉及5个森林经营单元9个抽查样地，其中阳明山国有林场5个样地、何家洞镇4个经营单位，每个经营单位设置1个样地，每个样地12*12平方米，每竹实测眉径、竹高（填写附件1《毛竹生长调查记录表》）。

2、抽样目测：环境影响评估涉及的5个森林经营单位，其中高保林监测表3个目测监测填写2《森林环境影响监测现场调查表》，采伐后环境影响评估2个样地（现场填写3《采伐小班环境影响评估表》）。

3、访谈问卷：随机抽取有代表性相关利益者5名，填写问卷《相关利益者调查问卷》和《森林经营环境影响咨询问卷表》）

监测结果报告如下

一、2025年森林经营情况

附表1 固定样地监测小班一览表（附表1）

| 序号 | 样地名 | 经营单位 | 面积 | 林分类型 （纯竹/混交） | 样地㎡ | 监测内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳明山林场 | 1阳明山工区 | 1353.9 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长量 环境影响 |  |
| 2 |  | 2太平村 | 849.6 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长量 |  |
| 3 |  | 3大田村 | 1030.7 | 混交、竹纯 | 12X12 | 环境影响 |  |
| 4 |  | 4绞车庙村 | 2113.8 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长量 |  |
| 5 |  | 5北江冲工区 | 266.4 | 混交、竹纯 | 12X12 | 环境影响 |  |
|  | 何家洞 | 何家洞村 | 979.12 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长、 环境影响 |  |
| 8 |  | 二井江村 | 838.2 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长、 环境影响 |  |
| 9 |  | 朝阳庵村 | 458,20 | 混交、竹纯 | 12X12 | 生长、 环境影响 |  |
|  |  | 粗石江村 | 519.39 | 混交、纯竹 | 12X12 | 生长、 环境影响 |  |

（一）基本情况

- 森林经营单元数量  5  个：阳明山国有林场、何家洞镇何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳庵村。

- 核实面积 10494.11公顷，其中竹木人工混交林4233.38公顷，毛竹纯林6260.73公顷。

- 经营措施：

1） 封山管护 4233.38公顷

2）毛竹采伐  2331.74公顷，可采毛竹1723448，实际采伐

450000根（折合11250吨毛竹），占年生长量26%。明细如下：

（二）蓄积量增长情况

1、监测方式：固定样地每株检尺记录（见附表1固定样地林木生长量调查记录表）。

2、蓄积量监测: 核实面积 10494.11公顷，2025年毛竹总蓄积量18983970根，年生长量为2817328根。

| 附表2： 2025 FSC认证林地蓄积量统计表（） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林经营单元 | 组 （个） | 林班 （户） | 认证面积（公顷） |  |  | 年生长量（根） | 年采伐量 （根） |
|  |  |  | 小计 | 竹林 | 立竹蓄积 |  |  |
| 阳明山国有林场 |  | 2332 | 7699.19 | 3928.99 | 11786970 | 1768045 | 884022 |
| 何家洞村 | 29 | 528 | 979.12 | 802.74 | 2406000 | 361233 | 288986 |
| 粗石江村 | 10 | 167 | 519.39 | 427 | 1281000 | 192150 | 153720 |
| 二井江村 | 12 | 254 | 838.2 | 712.5 | 2136000 | 320625 | 256500 |
| 朝阳俺村 | 6 | 136 | 458,20 | 389.5 | 1374000 | 175275 | 140220 |
| 合计 | 57 | 3417 | 10494.11 | 6260.73 | 18983970 | 2817328 | 1723448 |

- 新造林：

2025年无新造林。

（五）采伐情况

2024-2025年度采伐450000根（折合11250吨毛竹），占年生长

量2817328根的26%。

附表3：

2024年森林经营单元认证竹材采伐情况表

| 森林经营单元 | 组（个） | 林班 （户） | 认证面积（公顷） |  |  | 年生长量 |  | 年允许采伐量 |  | 2024年采伐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 竹林 | 立竹蓄积 | （根） | 折合吨 | （根） | 折合吨 | 采伐（根） | 折合（吨） | 占生长量比例 |
| 何家洞村 | 29 | 528 | 979.12 | 802.74 | 2406000 | 361233 | 9030.83 | 288986 | 7224.7 | 190000 | 4750 | 53% |
| 粗石江村 | 10 | 167 | 519.39 | 427 | 1281000 | 192150 | 4803.75 | 153720 | 3843 | 100000 | 2500 | 52% |
| 二井江村 | 12 | 254 | 838.2 | 712.5 | 2136000 | 320625 | 8015.63 | 256500 | 6412.5 | 60000 | 1500 | 19% |
| 朝阳俺村 | 6 | 136 | 458,20 | 389.5 | 1374000 | 175275 | 4381.88 | 140220 | 3505.5 | 100000 | 2500 | 57% |
| 阳明山 | 1 | 2332 | 7699.19 | 3928.99 | 11786970 | 1768045 | 44201.13 | 884022 | 22100.6 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 2331.74 | 18983970 | 2817328 | 70433.2 | 1723448 | 43086.3 | 450000 | 11250 | 16% |

- 森林经营投入情况

本年度森林经营共投入生产工资 27万元，生产资料投入48万元，全年度总共投入资金75万元。

2025年度森林经营用工和资金投入表

| 森林经营成员 | 经营措施 | 材料费（万） | 人员工资（万） | 合计投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳明山林场 | 巡视、张贴告示、联席会议 | 8 | 16 | 24 |  |
| 二井江村 | 填坑、整理 路面 | 4 | 8 | 12 |  |
| 朝阳庵村 | 填坑、整理 路面 | 2 | 1 | 3 |  |
| 何家洞村 | 填坑、整理 路面 | 10 | 22 | 32 |  |
| 粗石江村 | 填坑、整理 路面 | 3 | 1 | 4 |  |
|  |  | 27 | 48 | 75 |  |

- 高价值保护林（HVCF）保护监测

附表4    高价值保护林（HCVF）小班明细表（）

| 森林经营单元 | 组（个） | 林班 （户） | 认证面积（公顷） |  |  | 高保林 （HVCF) | 占比 | 保护类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 竹林 | 竹木混交林 |  |  |  |
| 阳明山国有林场 |  | 2332 | 7699.19 | 3928.99 | 3770.2 | 3770.2 | 21% | HCF1,HCV2HCV3,HCV4HCV5 |
| 何家洞村 | 29 | 528 | 979.12 | 802.74 | 802.74 | 176.38 | 18% | HVCF4 |
| 粗石江村 | 10 | 167 | 519.39 | 427.00 | 427.00 | 92.4 | 18% | HVCF4 |
| 二井江村 | 12 | 254 | 838.20 | 712.5 | 712.5 | 125.7 | 15% | HVCF4 |
| 朝阳俺村 | 6 | 136 | 458,20 | 389.5 | 389.5 | 68.7 | 15% | HVCF4 |
| 合计 | 57 | 1085 | 10494.11 | 6260.73 | 4233.38 | 4233.38 | 40%% |  |

根据2025年公司完成的《高价值保护林（HVCF）保护评估报告》评判，列入CITES附录的物种如下表：

附表5    阳明山国有林场列入国家重点保护珍稀濒危植物名录（）

| 编 号 | 中文名 | 拉 丁 名 | 1992年公布 |  |  | 1999年公布 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 |  |
| 1 | 金毛狗 | Cibotium barometz |  |  |  |  | √ |  |
| 2 | 黄 杉 | Pseudotsuga sinensis |  |  | √ |  | √ | 全 属 |
| 3 | 穗花杉 | Amentotaxus argotaenia |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 南方红豆杉 | Taxus wallichiana var. mairei |  |  |  | √ |  | 全 属 |
| 5 | 鹅掌楸 | Liriodendron chinense |  | √ |  |  | √ |  |
| 6 | 樟 树 | Cinnamomum camphora |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | 闽 楠 | Phoebe bournei |  |  | + |  | √ |  |
| 8 | 八角莲 | Dysosma versipellis |  |  | + |  |  |  |
| 9 | 金荞麦 | Fagopyrum dibotrys |  |  |  |  | √ |  |
| 10 | 榉 树 | Zelkova schneideriana |  |  |  |  | √ |  |
| 11 | 钟萼木 | Bretschneidera sinensis |  | √ |  | √ |  |  |
| 12 | 翅荚木 | Zenia insignis |  |  | √ |  | √ |  |
| 13 | 花榈木 | Ormmosia henryi |  |  |  |  | √ |  |
| 14 | 红 椿 | Toona ciliata |  |  | √ |  | √ |  |
| 15 | 黄 连 | Coptis chinensis |  |  | √ |  | √ | 全 属 |
| 16 | 香果树 | Emmenopterys henryi |  | √ |  |  | √ |  |
| 17 | 银鹊树 | Tapiscia sinensis |  |  | √ |  |  |  |
| 18 | 银钟花 | Halesia macgregorii |  |  | √ |  |  |  |
| 19 | 白辛树 | Pterostyrax psilophylla |  |  | √ |  |  |  |
| 20 | 伞花木 | Erycorymbus cavaleriei |  | √ |  |  | √ |  |
| 21 | 喜 树 | Camptotheca acuminata |  |  |  |  | √ |  |
| 22 | 黄皮树 | Phellodendron chinense |  |  |  |  | √ |  |
| 23 | 舌柱麻 | Archiboehmeria atrata |  |  | √ |  |  |  |
| 24 | 银 杏 | Ginkgo biloba |  |  |  | √ |  |  |
| 25 | 兰 科 | Orchidaceae 39种 |  |  |  |  | √ |  |
| 合 计 |  | 63种 |  | 4 | 11 | 3 | 54 |  |

附表6    阳明山国有林场国家重点保护野生动物名录表

| 编号 | 种名 | 拉丁名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎纹蛙 | Rana rugulosa | Ⅱ |
| 2 | 鸢 | Milvus korshun lineatus | Ⅱ |
| 3 | 松雀鹰 | Accipiter virgatus gularis | Ⅱ |
| 4 | 黑冠鹃隼 | Aviceda leuphotes | Ⅱ |
| 5 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | Ⅱ |
| 6 | 赤腹鹰 | Accipiter soloensis | Ⅱ |
| 7 | 普通鵟 | Buteo buteo burmanicus | Ⅱ |
| 8 | 游隼 | Falco peregrinus | Ⅱ |
| 9 | 红隼 | Falco tinnunculus | Ⅱ |
| 10 | 红腹锦鸡 | Chrysolophus pictus | Ⅱ |
| 11 | 白鹇 | Lophura n. nycthemera | Ⅱ |
| 12 | 白颈长尾雉 | Syrmaticus ellioti | Ⅰ |
| 13 | 勺鸡 | Pucrasia macrolopha darwini | Ⅱ |
| 14 | 草鸮 | Tyto capensis | Ⅱ |
| 15 | 红角鸮 | Otus scops | Ⅱ |
| 16 | 领角鸮 | Otus bakkamoena | Ⅱ |
| 17 | 雕鸮 | Bubo Bubo | Ⅱ |
| 18 | 短耳鸮 | Asio f. flammeus | Ⅱ |
| 19 | 斑头鸺鶹 | Glaucidium cuculoides whiteleyi | Ⅱ |
| 20 | 穿山甲 | Manis pentadactyla | Ⅱ |
| 21 | 青鼬 | Martes flavigula | Ⅱ |
| 22 | 水獭 | Lutra lutra | Ⅱ |
| 23 | 大灵猫 | Viverra zibetha | Ⅱ |
| 24 | 小灵猫 | Viverricula indica | Ⅱ |
| 25 | 云豹 | Neofelis n. nebulosa | Ⅰ |
| 26 | 林麝 | Moschus berzoskii | Ⅰ |
| 27 | 水鹿 | Cervus unicolor | Ⅱ |
| 28 | 鬣羚 | Capricornis sumatraensis | Ⅱ |
| 29 | 白颈长尾雉 |  | I |

阳明山国有林场有国家重点保护野生植物60种，其中Ⅰ级保护植物3种：南方红豆杉、伯乐树、银杏；Ⅱ级保护植物57种，金钱松、黄杉、杜仲、樟树、闽楠、花榈木、任木(翅荚木)、鹅掌楸、厚朴、凹叶厚朴、红椿、喜树、金荞麦、黄连、香果树、黄檗(川黄檗)、伞花木、榉树及兰科植物(39种)；另外有穗花杉、青檀、白辛树、银鹊树等4种列入了中国植物红皮书。其中，黄杉是林场的特色之一，呈群落分布的面积达590hm2，另有黄杉零星分布的面积1100hm2。公园内的黄杉与天然阔叶林混生，群落保存完好，是湖南省黄杉天然林保存面积最大的地点，在全国范围内也是不多见的。

阳明山国有林场属南岭山脉支脉，在动物地理区划上属东洋界华中区东部丘陵平原亚区，整个动物区系组成表现出以东洋界种类，特别是以华中区种类及华中区与华南区共有种类为主、南北混杂、西南渗入的特点。阳明山国有林场有较为丰富的动物资源，已查明记录野生陆生脊椎动物220种，隶属4纲24目67科。其中两栖纲1目6科23种，爬行纲2目9科39种，鸟纲14目36科122种，哺乳纲7目16科36种。在220种野生动物中，东洋界种类135种，古北界种类16种，东洋界与古北界广布种69种，明显地以东洋界种类占优势。林场中国家重点保护动物28种，其中国家Ⅰ级保护动物3种，分别为白颈长尾雉、林麝和云豹；国家Ⅱ级保护动物25种，分别为虎纹蛙、鸢、赤腹鹰、松雀鹰、苍鹰、红隼、红腹锦鸡、勺鸡、草鸮、短耳鸮、穿山甲、水獭、大灵猫、小灵猫、水鹿和苏门羚等。可见当地野生珍稀濒危动物较多，具有较高的保护价值。

| 高保林监测记录表(现场目测） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工区：阳明山国有林场东菖源村 土名：1、2、3、4、5、7组 林班面积：2876. |  |  |  |
| 项目 | 监测内容 | 监测结果 | 监测点 |
| 林分生长监测 | 树种组成变化情况 | 没有变化 | 工区： 东菖源村 |
|  | 平均胸径，平均树高，郁闭度 | 胸径12-34，平均树高20-40米；郁闭度90%,毛竹1531公顷，立竹2600根/公顷 |  |
|  | 蓄积变化，树木死亡率？ | 生长率3-5% | HVCF1,分布在4、5、7组；为保护区核心区 HVCF4.分布在1、2、3组，为保护区缓冲区 |
| 动物监测情况 | 珍稀、濒危野生动物发现次数，种类变化情况？ 有无新发现巢穴、采食点、脚印或排泄物？ 动物繁殖季节有无人为活动干扰？ | CITES 附录列入的I级保护的3种（云豹、林麝、白颈长尾雉）、Ⅱ级保护动物25种没有发现认为干扰。 |  |
|  | 上述有否在此繁殖、越冬，迁移路线或廊道？动物通道有无破坏？ | 无 |  |
|  | 野生动物被捕杀状况，死亡情况？ 有无在此区域打猎行为？ | 无 |  |
|  | 稀有或濒危物种数量情况， | 无法估计数量 |  |
| 植物监测情况 | 集水区（水库、湖泊）有否受到污染？ 景观破坏情况？ | 无 |  |
|  | 有无非法采伐情况？有无火灾和病虫害发生？ | 无 |  |
|  | 缓冲带有否破坏，有无采伐，有无垃圾等废弃物？ | 无 |  |
|  | 集水区附近的森林是否较严重的土壤侵蚀？ | 无 |  |
|  | 物种数变化情况？林下植被有无破坏？ 有无放牧和人员采挖情况？ | 无 |  |
| 水土 情况 | 水源地森林有无采伐， 垃圾污染？ | 无 |  |
|  | 采伐垃圾有无在风水林、人文古迹、坟地、宗教寺庙等存在？ | 无 |  |
|  | 有无滑坡、崩塌，土质侵蚀情况？ | 无 |  |
|  | 水质情况（垃圾污染、浑浊），水量变化情况？ | 无 |  |
| 保护区情况 | 有无放牧和人员采挖情况？ 临近区域有否大量的危险活动对此造成威胁？ 保护区及措施有无在现场标识，相关当地居民或外包方是否了解范围和保护措施？ 保护区的物种有无死亡？保护特征有无退化？ | 无 |  |
| 监测时间： 2025年3月2日 监测者：唐国清 |  |  |  |

附表8-1

高保林监测记录表(现场目测）

附表8-2

| 高保林监测记录表(现场目测） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工区：绞车庙村 土名：1、2、组 林班面积：2113.8 |  |  |  |
| 项目 | 监测内容 | 监测结果 | 监测点 |
| 林分生长监测 | 树种组成变化情况 | 无 | 工区： 绞车庙村 |
|  | 平均胸径，平均树高，郁闭度 | 胸径12-34，平均树高20-40米；郁闭度90%，立竹2600根/公顷 |  |
|  | 蓄积变化，树木死亡率？ | 生长率3-5% | HVCF4 分布在1、2组，为保护区缓冲区 |
| 动物监测情况 | 珍稀、濒危野生动物发现次数，种类变化情况？ 有无新发现巢穴、采食点、脚印或排泄物？ 动物繁殖季节有无人为活动干扰？ | CITES 附录列入的I级保护的3种（云豹、林麝、白颈长尾雉）、Ⅱ级保护动物26种没有发现认为干扰。 |  |
|  | 上述有否在此繁殖、越冬，迁移路线或廊道？动物通道有无破坏？ | 无 |  |
|  | 野生动物被捕杀状况，死亡情况？ 有无在此区域打猎行为？ | 无 |  |
|  | 稀有或濒危物种数量情况， | 无法估计数量 |  |
| 植物监测情况 | 集水区（水库、湖泊）有否受到污染？ 景观破坏情况？ | 无 |  |
|  | 有无非法采伐情况？有无火灾和病虫害发生？ | 无 |  |
|  | 缓冲带有否破坏，有无采伐，有无垃圾等废弃物？ | 无 |  |
|  | 集水区附近的森林是否较严重的土壤侵蚀？ | 无 |  |
|  | 物种数变化情况？林下植被有无破坏？ 有无放牧和人员采挖情况？ | 无 |  |
| 水土情况 | 水源地森林有无采伐， 垃圾污染？ | 无 |  |
|  | 采伐垃圾有无在风水林、人文古迹、坟地、宗教寺庙等存在？ | 无 |  |
|  | 有无滑坡、崩塌，土质侵蚀情况？ | 无 |  |
|  | 水质情况（垃圾污染、浑浊），水量变化情况？ | 无 |  |
| 保护区情况 | 有无放牧和人员采挖情况？ 临近区域有否大量的危险活动对此造成威胁？ 保护区及措施有无在现场标识，相关当地居民或外包方是否了解范围和保护措施？ 保护区的物种有无死亡？保护特征有无退化？ | 无 |  |
| 监测时间： 2025年3月2日 监测者：唐国清 |  |  |  |

附表8-3

| 高保林监测记录表(现场目测） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工区：大田村 土名：1、2、3、4、5、6组 林班面积：1030.7 |  |  |  |
| 项目 | 监测内容 | 监测结果 | 监测点 |
| 林分生长监测 | 树种组成变化情况 | 无 | 工区： 大田村 |
|  | 平均胸径，平均树高，郁闭度 | 胸径12-34，平均树高20-40米；郁闭度90%， |  |
|  | 蓄积变化，树木死亡率？ | 生长率3-5% | HVCF4 分布在1、2、3、4、5、6组，为保护区缓冲区 |
| 动物监测情况 | 珍稀、濒危野生动物发现次数，种类变化情况？ 有无新发现巢穴、采食点、脚印或排泄物？ 动物繁殖季节有无人为活动干扰？ | CITES 附录列入的I级保护的3种（云豹、林麝、白颈长尾雉）、Ⅱ级保护动物25种没有发现认为干扰。 |  |
|  | 上述有否在此繁殖、越冬，迁移路线或廊道？动物通道有无破坏？ | 无 |  |
|  | 野生动物被捕杀状况，死亡情况？ 有无在此区域打猎行为？ | 无 |  |
|  | 稀有或濒危物种数量情况， | 无法估计数量 |  |
| 植物监测情况 | 集水区（水库、湖泊）有否受到污染？ 景观破坏情况？ | 无 |  |
|  | 有无非法采伐情况？有无火灾和病虫害发生？ | 无 |  |
|  | 缓冲带有否破坏，有无采伐，有无垃圾等废弃物？ | 无 |  |
|  | 集水区附近的森林是否较严重的土壤侵蚀？ | 无 |  |
|  | 物种数变化情况？林下植被有无破坏？ 有无放牧和人员采挖情况？ | 无 |  |
| 水土情况 | 水源地森林有无采伐， 垃圾污染？ | 无 |  |
|  | 采伐垃圾有无在风水林、人文古迹、坟地、宗教寺庙等存在？ | 无 |  |
|  | 有无滑坡、崩塌，土质侵蚀情况？ | 无 |  |
|  | 水质情况（垃圾污染、浑浊），水量变化情况？ | 无 |  |
| 保护区情况 | 有无放牧和人员采挖情况？ 临近区域有否大量的危险活动对此造成威胁？ 保护区及措施有无在现场标识，相关当地居民或外包方是否了解范围和保护措施？ 保护区的物种有无死亡？保护特征有无退化？ | 无 |  |
| 监测时间： 2025年3月2日 监测者：唐国清 |  |  |  |

保护措施：根据《高保护林评估报告》所提出的保护措施，遵循FSC原则9，全面封山育林，保护稳定的生态系统以利于野生动物的栖息活动。天然林为野生动物提供了良好的栖息地，让它们在这里繁衍生息。严禁狩猎和诱捕；发现有其粪便和脚印，即可判断附近有其出没，应报告阳明山国家级自然保护区管理局。在林内和其附近避免噪音惊扰。

森林经营措施：根据《国家级公益林管理办法》规定，遵循“生态优先、严格保护、分级管理、科学经营、合理利用”的原则，阳明山林场是国家级自然保护区，其核心区和缓冲区都严格禁止采伐和其他森林经营活动，试验区的竹林可以进行抚育和更新性质的采伐。其抚育和更新性质的采伐应当执行《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）、《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2007）和《森林抚育规程》（GB/T 15781-2009）相关标准，开展适度经营活动。

四、森林经营环境影响评估

（一）林班环境影响评估

2024-2025年阳明山国有林场没有开展采伐、抚育，也没有病虫害防治，没有因采伐、抚育和病虫害防治导致的体表破坏、水土流失、化学品污染等环境影响；何家洞村、二井江村、粗石江村、朝阳俺村都开展了采伐，二井江和粗石江村还分布开展了林下培育竹荪的活动。

环境影响评估采伐作业施工后进行。

附表9 -1

森林经营环境影响监测现场调查表

经营单元：阳明山工区     林班：     小地名：      小班：

| 森林经营活动：没有经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 蓄积 （竹） | 郁闭度 | 树高 | 竹林比例 |
|  | 1353.9 | 黄土 | 竹阔混交 | 天然 | 3800根 | 98 | 10-12米 | 80% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无√ |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚√ |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 林下植被 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一 |  | 混交√ |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用√ |  | 有机肥 |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无 |  | 不重要√ |  | 比较重要 |  | 很重要 |

监测时间： 2025.3.10                            记录人：唐国清

附表9-2    森林经营环境影响监测现场调查表

经营单元：阳明山大田村     林班：大田村  小地名：大田村

| 森林经营活动：没有任何经营活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 蓄积 | 郁闭度 | 树高 | 竹林比例 |
|  | 1030.7 | 黄壤 | 竹纯 | 天然 | 4200根 | 90% | 6-8米 | 85% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚√ |
|  | 林下植被 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一 |  | 混交√ |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用√ |  | 有机肥 |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无√ |  | 不重要 |  | 比较重要 |  | 很重要 |

监测时间： 2025.3.10                            记录人：唐国清

附表9-3    森林经营环境影响监测现场调查表

经营单元：何家洞镇何家洞村     林班：1组  小地名：

| 森林经营活动：采伐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 单位 蓄积 | 郁闭度 | 竹高 | 竹林比例 |
|  | 979.12 | 黄壤 | 竹纯 | 天然 | 3000根 | 90% | 6-8米 | 82% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚√ |
|  | 林下植被 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一 |  | 混交√ |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用√ |  | 有机肥 |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无 |  | 不重要 |  | 比较重要√ |  | 很重要 |

说明：本经营单元内有冬田分布，目测有候鸟增加，观察到的有白鹭、红嘴鸥、在冬田里捕食泥鳅，大约落脚歇息15天左右后飞离，

监测时间： 2025.3.10                            记录人：潘鸿海

附表9-4    森林经营环境影响监测现场调查表

经营单元：何家洞镇二井江村     林班：1组   小地名：

| 森林经营活动：采伐竹材、挖冬笋、垦复施肥、培育竹荪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 单位 蓄积 | 郁闭度 | 树高 | 竹林比例 |
|  | 838.2 | 黄壤 | 竹纯 | 天然 | 3200根 | 90% | 6-8米 | 85% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无√ |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚√ |
|  | 林下植被 | 无√ |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一 |  | 混交√ |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用 |  | 有机肥√ |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无 |  | 不重要 |  | 比较重要√ |  | 很重要 |

监测时间： 2025.3.10                            记录人：李国寿

附表9-5    森林经营环境影响监测现场调查表

分场：粗石江村     林班：1     小地名：   小班：

| 森林经营活动：采伐、林下培育竹荪、挖冬笋、挖春笋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 蓄积 | 郁闭度 | 树高 | 竹林比例 |
|  | 519.4 | 黄壤 | 竹纯 | 天然 | 2900根 | 90% | 6-8米 | 82% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚√ |
|  | 林下植被 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一 |  | 混交√ |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无√ |  | 轻 |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用 |  | 有机肥√ |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无 |  | 不重要 |  | 比较重要√ |  | 很重要 |

监测时间： 2025.3.10                            记录人：周理武

附表9-6    森林经营环境影响监测现场调查表

分场：朝阳庵村     林班：1    小地名：朝阳庵

| 森林经营活动：采伐、挖冬笋 春笋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林分 监测 | 面积 | 土类 | 树种组成 | 起源 | 蓄积 | 郁闭度 | 树高 | 竹林比例 |
|  | 458.2 | 黄壤 | 竹纯 | 天然 | 1400根 | 80% | 6-8米 | 85% |
| 林地 侵蚀 监测 | 侵蚀敏感度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 侵蚀强度 | 无 |  | 轻√ |  | 中 |  | 强 |
|  | 有无滑坡 | 无√ |  | 滑坡 |  | 崩塌 |  |  |
|  | 附近水体 | 清澈√ |  | 一般 |  | 浑浊 |  | 堵塞 |
| 物种 变化 监测 | 树种变化 | 无√ |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚 |
|  | 野生动物 | 无 |  | 减少 |  | 增加√ |  | 不清楚 |
|  | 鸟类变化 | 无 |  | 减少 |  | 增加 |  | 不清楚√ |
|  | 林下植被 | 无 |  | 减少√ |  | 增加 |  | 不清楚 |
| 生态 系统 监测 | 林种变化 | 无 |  | 单一√ |  | 混交 |  | 复层 |
|  | 抚育强度 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 炼山 |
|  | 病虫害 | 无 |  | 轻√ |  | 中度 |  | 严重 |
|  | 森林火灾 | 无√ |  | 轻 |  | 中 |  | 严重 |
|  | 使用农药 | 从不√ |  | 生物制剂 |  | 高效低毒 |  | 高毒 |
|  | 使用肥料 | 不使用 |  | 有机肥√ |  | 有机无机 |  | 其它 |
|  | 对农户影响程度 | 无 |  | 不重要 |  | 比较重要 |  | 很重要√ |

监测时间： 2025.3.10                            记录人：唐厚安

2025年3月上旬5个森林经营单元设定6个样地开展监测，阳明山国有林场2个片区2个样地，何家洞镇何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳庵村各设一个样地，对其经营作业林地的环境影响设定了修路、采伐活动对林地生产力、水土流失、周边水体、植被破坏、生物多样性、野生动物栖息地、森林景观、有害物垃圾残留及周边保护区造成的影响等因子进行现场目测。

- 修路的环境影响评估

评估方式：对修路可能产生的影响进行目测记录（见附表4《修路的环境影响评估表》）

结果及评价：阳明山国有林场没有修筑新的道路，老的道路也没有维护任务，因此对野生动物栖息地、森林景观和周边的保护地基本上没有产生影响，

2025年春季何家洞镇粗石江村修筑作业道2000米，投入资金40万元，分别建立了6个竹荪培育基地，每个基地1公顷面积，作业对林地生产力有轻微影响，有潜在的水土流失风险。部分植被遭到轻微破坏，由于山体破开，新开路面压实不够，如果下暴雨，有可能造成水土流失。

防范建议：道路设计路面应内地外高，内侧开一条30X30公分的疏水沟,暴雨来袭时防止冲刷路面，达到顺利排水。

何家洞村、、二井江村、朝阳庵村没有修路施工。

- 采伐作业的环境影响和防范：

地点：何家洞村。粗石江村、二井江村、朝阳俺村

评估方式：现场目测调查记录（见附表5竹木采伐小班环境影响评估表）

结果及评价：2024年冬季按照采伐技术规程完成楠竹采伐45万根，采取择伐方式，据观测，伐后对野生动物栖息地、森林景观、植被都没有显著的影响。对水土保持和周边的保护地有轻微影响，对林地生产力、周边水体将会有轻微影响。然而，由于疏伐使竹林地透光度增强，杂灌生长蓬勃，生物物种恢复迅速，对林地恢复和楠竹生长有正面的影响。

- 抚育作业对环境的影响

地点：何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳俺村

评估方式：对2025年何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳俺村样地进行目测记录，填写《附表6抚育作业活动对环境影响评估表》。

何家洞村、朝阳俺村没有开展竹林抚育，二井江村、粗石江村对开展了林下培育竹荪的活动，抚育作业主要是刀抚除草、垦复整地，施肥，对植被和生物多样性、野生动物栖息地有轻微影响，而对周边水体、有害垃圾残留以及周边保护区没有影响（见附表6）。

潜在风险：水土流失和生物多样性减少。

防范措施：采取刀抚方式，避免垦抚。

- 病虫害防治的环境影响评估

地 点：阳明山国有林场、何家洞镇何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳庵村。

评估方式：现场调查(附表8病虫害防治的环境影响评估表）

没有发现灾害性病虫害，没有使用农药。

五、社会影响评估

（一）相关利益方调查

地点：阳明山森林公园管理局、何家洞镇、双牌县林业局

调查利益方：双牌县林业局、阳明山国有林场、何家洞镇何家洞村、粗石江村、二井江村、朝阳庵村、

评估方式：访问、问卷调查（附表9森林经营相关利益者沟通记

录表），调查情况见《相关利益者问卷调查表》。被访问他们基本了解FSC经营理念，愿意接受FSC培训，对采伐竹材和抚育施工的劳动安全和用工报酬感到满意，双牌县林业开发有限责任公司的FSC经营管理为他们改变了传统落后的生产经营理念，增加了收入，带来的主要是正面的影响和受益，其做法能够被他们接受。

参加座谈会FSC相关利益者联系人名单（不完全名单）

| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何云林 | 何家洞政府 | 副镇长 | 15874685535 |
| 陶光汉 | 阳明竹业 | 董事长 | 13974680996 |
| 蒋昌荣 | 双牌县林业局 |  | 15226322245 |
| 盘秋云 | 二井江村9组 |  | 13874389327 |
| 蒋伍阳 | 二井江村4组 |  | 18707400126 |
| 冯玲 | 朝阳庵村2组 |  | 13378966159 |
| 胡孟秋 | 阳明山林场资源科 | 科长 |  |
| 李国春 | 二井江村 | 村总书记 | 13974696151 |
| 唐厚安 | 朝阳庵村 | 支部书记 |  |
| 胡楠 | 双牌林业局 | 营林站长 | 13974698277 |
| 唐新辰 | 大田 | 农民 | 15274621659 |
| 胡庆树 | 太平 | 农民 | 13762968986 |

- 投诉调查

地点：阳明山国有林场、何家洞村、二井江村、朝阳庵村、粗石江村

评估方法：查看投诉记录，填写调查问卷

结果及评价：未收到群众投诉和抱怨。

- 负面环境社会影响的减缓措施

根据以上监测结果分析及建议如下：

- 年采伐量不超过年生长量，控制在总蓄积量的50-80%

- 以下。根据《阳明山国有林场森林经营方案》和《何家洞、粗石江、二井江村、朝阳庵村森林经营方案》，阳明山国有林场全面禁止采伐木材，位于阳明山自然保护区核心区和缓冲区的竹材不采伐，试验区的竹材平均年蓄积3830公顷1125.1772万根竹，采伐量控制在蓄积量10%，即112万根；何家洞村、粗石江村、二井江村和朝阳庵村竹林面积2331.74公顷，毛竹蓄积7197000根，年生长量1049283根，控制竹材年伐量为总蓄积量20%，或年竹材增长量80%，3年后立竹数稳定达到每公顷3000根竹左右的合理密度。整体上将保持森林蓄积持续增长和生态平衡。

（二）竹材采伐保留原生阔叶树，尽量不破坏林下植被，以缓解采伐后生境改变打破的生态平衡以及野生动物栖息环境的破坏。

（三）道路修筑时，做到内低外高，内侧开沟以疏导地表径流避

免雨水冲蚀，外沿以树枝铺拦，以减少水土流失。采伐完成后，尽快恢复因修路造成的路外侧的土石滚落损坏的植被。

- 竹林抚育保留枯枝落叶和不影响新发竹笋生长和林地内的

原生植被。

- 幼林抚育采用刀抚，除去树苗1米直径周围的杂灌，保护

天然萌生的阔叶树种，促进林地天然更新。注意水土保持，保留有价值的阔叶树，逐步培养成杉阔混交的近自然林相。

（六）加强对高保护价值林的封山保护，禁止狩猎和采挖竹笋。

（七）加强与相关利益者沟通，宣传FSC可持续经营理念，采用

更多的渠道公示FSC森林经营信息。

（八）增加培训面和人数，特别是强化管理人员的培训。

双牌县林业开发有限责任公司综合部

2025年3月30日