附件3
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称：双牌县第二中学“徐特立项目”    审核部门（公章）：                                                        
工程编号：431123202307100098              审核人（签字）：
	





项目基本信息
	建设单位
	湖南省双牌县第二中学
	企业信用代码
	12431123448115922W

	
	具体地点
	双牌县泷泊镇紫金中路66号

	
	投资类型
	政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类）
	项目类别
	建筑工程

	
	建设工程规0 划许可证编号
	建字第431123202300019

	
	立项文号
	双发改审［2023]18号

	
	立项批准机关
	双牌县发展和改革委员会

	
	立项批复时间
	2023-07-10
	立项机关级别
	区县级

	
	总面积
（平方米）
	8727.34
	总投资
（万元）
	3400

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	科教文卫建筑

	
	建设规模
	项目规划总用地面积77045.57m2(折合约115.6亩)，规划新增校舍建筑面积7000m2，新增学位1000个，主要建设内容包括新建1栋5层设20间教室和12间专用教室的“特立教学科教楼”，建筑面积7000.00m2;新建室外运动场地1727.34m2，购置信息化和教学设施设备。

	
	计划开工
	2023-12-26
	计划竣工
	2024-05-25

	




施工许可信息













施工许可信息
	工程名称
	双牌县第二中学“徐特立项目”
	施工许可证编号
	431123202312290101

	
	施工企业
	浩天建工集团有限公司
	监理企业
	湖南泰盛项目管理有限公司

	
	设计企业
	湖南省教育建筑设计院有限公司
	设计项目负责人
	周磊

	
	勘察企业
	湖南江汇建设工程有限公司
	勘察项目负责人
	王大力

	
	合同金额（万元）
	1599.6892
	面积（平方米）
	6904.49

	
	发证日期
	2023-12-29
	合同工期
	150天

	
	合同开工日期
	2023-12-26
	合同竣工日期
	2024-05-25

	
	建设规模
	面积：6904.49㎡。

	
	项目负责人
	彭港柱
	项目负责人身份证号码
	4303**********2557

	
	项目负责人证书编号
	湘243002399499

	
	技术负责人
	舒畅
	技术负责人身份证号码
	4329**********0832

	
	技术负责人证书编号
	B08203041200000010

	
	总监理工程师
	陶江明
	总监理工程师身份证号码
	4329**********0516

	
	总监理工程师证书编码
	43014132

	
	单项工程
	特立科教楼
	建筑面积（平方米）
	6904.49 
	地上/下层数
	 6/0 
	高度（米）
	/

	




竣工验收备案信息






	竣工验收备案编号
	431123202307100098-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	1599.6892
	实际面积
（平方米）
	/

	
	

实际建设规模


	[bookmark: _GoBack]6904.49

	
	实际开工
日期
	2023-12-30
	竣工验收
备案日期
	2026-09-01

	
	实际竣工
日期
	2025-10-09
	结构体系
	按材料分: 钢筋混凝土结构
按传力分: 框架

	业绩技术指标
	业绩技术指标记录编号
	YJ-431123202307100098-001

	
	企业名称
	浩天建工集团有限公司
	企业统一社会信用代码
	91430000591043159P

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	建筑工程施工总承包壹级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	建筑面积：6904.49㎡，高度23.55米，地上5层，地下1层。

	
	起始时间
	2023-12-26
	结束时间
	2024-08-16

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。


填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	浩天建工集团有限公司
	项目负责人
	彭港柱
	4303**********2557
	湘243002399499

	浩天建工集团有限公司
	项目技术负责人
	舒畅
	4329**********0832
	B08203041200000010

	浩天建工集团有限公司
	项目技术负责人
	毛智
（变更后）
	4311**********7791
	B08203011200000067

	浩天建工集团有限公司
	施工员
	毛艳娜
	4311**********0520
	0432410100017007043

	浩天建工集团有限公司
	质量员
	毛美娜
	4329**********052X
	0432410600017004167

	浩天建工集团有限公司
	安全员
	蒋振武
	4329**********4011
	湘建安C2（2019）0001125

	湖南泰盛项目管理有限公司
	总监理工程师
	陶江明
	4329**********0516
	43014132

	湖南泰盛项目管理有限公司
	监理工程师
	杜飞勇
	4329**********0010
	XS22-M0063

	湖南泰盛项目管理有限公司
	监理员
	龙端利
	4329**********0077
	XS22-M0066

	
	
	
	
	



